## Slide 1
Ver. 0.9
2016. 05. 09
채용예정자 과정 166반
파이널 프로젝트

## Slide 2: 2. 마일스톤 정의 (2/2) – 각 마일스톤별 7알파 상태 설정
마일스톤 명 | 이해관계자 | 기회 | 요구사항 | S/W | 팀 | 작업방식 | 작업
요구사항 정의 |  |  |  |  |  |  | 
분석 |  |  |  |  |  |  | 
설계 |  |  |  |  |  |  | 
개발 |  |  |  |  |  |  | 
이행 |  |  |  |  |  |  | 
식별
기회식별
아키텍처 선정
원칙수립
과업확정
사전준비
작업방식 확정
개념정의
범위정의
솔루션 필요성 확인
솔루션 가치 확인
작업참여
작업참여
배포합의
솔루션 타당성 검증
솔루션 개발
요건정의
요건합의
요건구현
사용가능
아키텍처 검증
배포준비
운영
팀빌딩
팀빌딩
작업수행
팀 해산
시범적용
전체적용
작업방식 내재화
사용종료
작업시작
작업진행
목표달성
작업종료
솔루션 가치 확인
솔루션 타당성 검증
요건정의
사용가능
운영종료

## Slide 3
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(요구사항 정의) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
요구사항 정의 | 이해관계자 |  | 식별 | 
 | 기회 |  | 기회식별, 솔루션필요성확인,솔루션가치확인 | 제안서 (주제선정, 주제 타당성, 벤치마킹 (장단점 파악)) , 시나리오
 | 요구사항 |  | 개념정의,범위정의,요건정의 | 프로젝트 일정관리
 | 소프트웨어 시스템 |  |  | 
 | 팀 |  |  | 
 | 작업방식 |  |  | 
 | 작업 |  |  | 

## Slide 4
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(분석) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
분석 | 이해관계자 |  |  | 
 | 기회 |  | 솔루션 가치 확인,솔루션 타당성 검증 | 
 | 요구사항 |  | 요건정의 | 요구사항 정의서(목차) , 요구사항 명세서(상세) , 시스템 요구사항 명세서 , 데이터베이스 요구 정의서, 스토리보드 객체모델(usecase) ERD(논리모델) 객체모델(클래스다이어그램)
 | 소프트웨어 시스템 |  |  | 
 | 팀 |  | 팀 빌딩 | 
 | 작업방식 |  |  | 
 | 작업 |  |  | 

## Slide 5
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(설계) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
설계 | 이해관계자 |  | 작업참여 | 
 | 기회 |  | 솔루션 타당성 검증 | 벤치마킹 보고서
 | 요구사항 |  |  | 
 | 소프트웨어 시스템 |  | 아키텍처 선정, 아키텍처 검증, 사용가능 | 아키텍처 체크리스트
 | 팀 |  | 팀 빌딩 | 
 | 작업방식 |  | 원칙수립, 작업방식 확정 | 코딩스타일 (주석)
 | 작업 |  | 과업확정, 사전준비 | 

## Slide 6
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(개발) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
개발 | 이해관계자 |  | 작업참여 | 
 | 기회 |  | 솔루션개발 | 
 | 요구사항 |  | 요건합의, 요건구현 | 객체모델(클래스다이어그램) ERD(물리모델)
 | 소프트웨어 시스템 |  | 사용가능, 배포준비 | 
 | 팀 |  | 작업수행 | 프로그램 코드
 | 작업방식 |  | 시범적용, 전체적용, 작업방식내재화 | 
 | 작업 |  | 작업시작 , 작업진행 ,목표달성 | 

## Slide 7
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(이행) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
이행 | 이해관계자 |  | 배포합의 | 
 | 기회 |  |  | 
 | 요구사항 |  |  | 
 | 소프트웨어 시스템 |  | 운영, 운영종료 | 
 | 팀 |  | 팀해산 | 
 | 작업방식 |  | 사용종료 | 
 | 작업 |  | 작업종료 | 프로젝트 완료 보고서